| طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان | نام طرح |
| --- | --- |
| - تثبیت ظرفیت پالایشی پالایشگاه آبادان - تولید محصولات بر اساس استاندارد یورو 5 - کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی - افزایش درصد تولید گازوئیل و بنزین با بهبود فناوری تولید - کاهش تولید نفت کوره | اهداف |
| - تثبیت ظرفیت پالایشگاه در ظرفیت پالایش 360 هزار بشکه در روز (150+210) با احداث واحدهای جدید و جمع‌آوری واحدهای قدیمی | شرح کار |
| - مهندسی (E): تهیه مدارک و مشخصات فنی، مهندسی خرید، مدارک و نقشه های مورد نیاز برای اجرا و راه اندازی : 10787 مدرک خرید و تأمین کالا و مصالح (P) : 468 بسته خرید عملیات اجرایی(C) : - شمع کوبی : 15000عدد - لوله‌کشی زیرزمینی:169000 اینچ قطر - لوله‌کشی روزمینی: 1300000 اینچ قطر - بتن‌ریزی : 160000 مترمکعب - نصب تجهیزات : 30000تن - نصب سازه‌های فلزی : 16000 تن - کابل‌کشی الکتریکی : 1320000 متر - کابل‌کشی ابزار دقیق : 1100000 متر | احجام کار |
| ريالی: 6/3 میلیارد ريال از محل منابع داخلی ارزی: 2/8 میلیارد یوآن از طریق فاینانس | میزان سرمایه |
| کنسرسیوم شرکت‌ طراحی و ساختمان نفت (ODCC) و ساینوپک(SEI) | پیمانکار |
| EPC+F | نوع قرارداد |